# Annex-7

Technical Assistance Budget

| Budget Item |  | Expenditure 1/7-31/12, 2009 | Revised Budget | Expenditure till 31/12/2009 | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipment |  |  |  |  |  |
| Office Equipment |  | 176.17 | 15,800.00 | 14,487.00 | 1,313.00 |
| Office Furniture |  | 0.00 | 2,100.00 | 1,588.00 | 512.00 |
| Sub Total |  | 176.17 | 17,900.00 | 16,075.00 | 1,825.00 |
| Local Staff |  |  |  |  |  |
| Support staff |  | 34,557.20 | 570,800.00 | 497,996.00 | 72,804.00 |
| Sub Total |  | 34,557.20 | 570,800.00 | 497,996.00 | 72,804.00 |
| Running Costs |  |  |  |  |  |
| O&M Transport (vehicles, motorcycles) |  | 11,466.59 | 139,100.00 | 111,736.00 | 27,364.00 |
| O&M Speedboats |  | 213.24 | 7,000.00 | 6,291.00 | 709.00 |
| O&M Equipment |  | 1,093.01 | 15,250.00 | 10,346.00 | 4,904.00 |
| Office consumables (Field + project office) |  | 4,682.15 | 55,700.00 | 44,661.00 | 11,039.00 |
| Office Rent (Dhaka) |  | 3,130.48 | 32,200.00 | 28,496.00 | 3,704.00 |
| Office Rent (Hatiya) |  | 7.92 | 1,780.00 | 1,778.00 | 2.00 |
| Communications |  | 1489.55 | 19,000.00 | 14,477.00 | 4,523.00 |
| Field operations |  | 8,007.26 | 121,000.00 | 104,030.00 | 16,970.00 |
| Sub Total |  | 30,090.20 | 391,030.00 | 321,815.00 | 69,215.00 |
| Management and Dissemination costs |  |  |  |  |  |
| Build Data base system |  | 45.45 | 10,208.00 | 10,208.00 | - |
| Conference/seminars |  | 8,209.22 | 45,800.00 | 43,812.00 | 1,988.00 |
| Dissemination |  | 13,206.24 | 81,500.00 | 76,024.00 | 5,476.00 |
| Study tours |  | 249.52 | 71,000.00 | 56,046.00 | 14,954.00 |
| Training in Bangladesh |  | 966.94 | 40,400.00 | 29,265.00 | 11,135.00 |
| Feasibility studies new areas |  | 57,912.85 | 267,000.00 | 266,573.00 | 427.00 |
| Monitoring programme Baggar Dona |  | 500.11 | 4,600.00 | 1,233.00 | 3,367.00 |
| Baseline studies as PRA/PPD plan |  | 1,830.77 | 15,100.00 | 13,781.00 | 1,319.00 |
| Sub Total |  | 82,921.10 | 535,608.00 | 496,942.00 | 38,666.00 |
| Consultant fees |  |  |  |  |  |
| Chief Technical Adviser | EC | 27695.40 | 411,180.00 | 371,026.00 | 40,154.00 |
| Team Leader | BETS | 11895.10 | 104,093.00 | 93,366.00 | 10,727.00 |
| Deputy Team Leader | BETS | 9455.92 | 71,889.00 | 48,835.00 | 23,054.00 |
| Inst./Land Settlement Specialist | BETS | 9876.84 | 93,756.00 | 74,143.00 | 19,613.00 |
| WMO Specialist/Sociologist | BETS | 0.00 | 14,017.00 | 14,017.00 | - |
| Dissemination Specialist | BETS | 0.00 | 51,011.00 | 51,011.00 | - |
| Agricultural Extension Specialist | BETS | 1,122.37 | 35,905.00 | 35,905.00 | - |
| Social Forestry Specialist | Sociocons | 0.00 | 36,720.00 | 36,720.00 | - |
| Engr. QC & M Specialist | Sociocons | 7,915.63 | 96,900.00 | 78,869.00 | 18,031.00 |
| Social/Inst QC & M Specialist | BETS | 3,678.82 | 64,280.00 | 59,316.00 | 4,964.00 |
| Short term Bangladeshi advisers | BETS | 9,147.01 | 74,350.00 | 58,022.00 | 16,328.00 |
| Short term Bangladeshi advisers | EC | 16,917.11 | 134,160.00 | 117,522.00 | 16,638.00 |
| ## Sub Total |  | 97,704.20 | 1,188,261.00 | 1,038,752.00 | 149,509.00 |
| TOTAL |  | 245,448.87 | 2,703,599.00 | 2,371,580.00 | 332,019.00 |
| Contingencies (max 5%) |  | 276.29 | 1,743.00 | 122.00 | 1,621.00 |
| Rebate*) |  | 0.00 | (20,000.00) ((20,000.00) | 0 | (20,000.00) |
| GRAND TOTAL |  | 245,725.16 | 2,685,342.00 | 2,371,702.00 | 313,640.00 |